Id Riesgo / 7	Nombre : Cambios en los requerimientos Fecha : 19/05/2016
	Descripción : El cliente agrega o modifica requisitos del sistema fuera del tiempo acordado para la elicitacion de requisitos.
Probabilidad: 80%
Impacto: 2
Responsable: Francisco Segarra		Clase: Proyecto
Estrategia de Mitigación (Anulación/Minimización): / Avisar anticipadamente que no es conveniente modificar lo pedido una vez comenzado el proyecto. / Aclarar que durante la elicitacion de requerimientos digan todo lo que tengan que pedir sin olvidar nada.
Plan de Contingencia : / Acomodar los tiempos de nuestros desarrolladores para solucionar el cambio rapidamente sin perder mucho tiempo.

Id Riesgo / 9	Nombre : Retraso en la entrega Fecha : 19/05/2016
	Descripción : Nuestra empresa no ha llegado a cumplir la fecha de entrega de algun demo o el producto final.
Probabilidad: 60%
Impacto: 2
Responsable: Francisco Segarra		Clase: Proyecto
Estrategia de Mitigación (Anulación/Minimización): / Tener una buena organización de los empleados y su trabajo, tener un calendario y cumplir dia a dia las horas de trabajo asignadas a cada parte del proyecto.
Plan de Contingencia : / Usar todos los recursos posibles para terminar el trabajo ya atrasado y terminarlo lo antes posible.

Id Riesgo / 10	Nombre : No disponibilidad de la capacitacion para el personal Fecha : 19/05/2016
	Descripción : Parte de la empresa necesita capacitacion extra para ser parte del proyecto en cuestion
Probabilidad: 25%
Impacto: 2
Responsable: Francisco Segarra		Clase: Proyecto/Negocio
Estrategia de Mitigación (Anulación/Minimización): / Organizar cada un corto tiempo cursos intensivos dentro de la empresa para capacitar a nuestros empleados en muchos nuevos temas y asi ser capaces de mucho mas
Plan de Contingencia : / Organizar a los empleados restantes para que puedan reemplazar las horas de trabajo del empleado sometido al curso hasta que este termine para poder llegar a tiempo a la fecha de entrega.